Отчет об оптимизации производительности — ДУ, ФИН, ПИФ Карточки с входными параметрами замеров, нормализацией к сопоставимому объему и статусом достижения целевых показателей. Источник: Задачи_01042026.txt ¦ Дата: 05.04.2026

Методика расчета нормализации: Для задач с разным объемом данных рассчитывается мин / 1 000 объектов (сделок, договоров, документов). Сравнение было/стало выполняется на нормализованных значениях, что исключает искажения при разных объемах тестирования. Статус цели определяется по лучшему зафиксированному результату относительно нормализованного целевого значения.

| 10 Задач в работе и планах | 5 Цель достигнута | 2 Цель не достигнута | 2 В планах | 1 Цель не задана |
| --- | --- | --- | --- | --- |

📈 Результаты замеров производительности 8 задач с измеренными показателями · нормализация мин / 1 000 объектов

▷ База ДУ (ДУ 1.5)

Загрузка сделок; Цель не задана. Было 20 мин на 900 сделок = 22.2 мин / 1 000 сделок; Стало (доп. тест, финал) 25 мин на 100 000 сделок = 0.25 мин / 1 000 сделок (10 потоков). Нормализация к 1000 сделок: было 22.2 минут/1000 объектов, доп. тест 0.25 минут/1000 объектов — ускорение в 88.8 раза. Промежуточный результат: 50 мин на 30 000 = 1.67 минут/1000 объектов.. Было; 20 мин на 900 сделок (22.2 минут/1000 объектов). Стало (осн.); 50 мин на 30 000 сделок (1.67 минут/1000 объектов). Стало (доп. тест, финал); генерация 20 мин + загрузка 25 мин на 100 000 сделок, 10 потоков (0.25 минут/1000 объектов). Целевое время; не задано.

Исполнение сделок Т (открытие, запись); Достигнута. Было 36 мин на 30 000 сделок = 1.20 мин / 1 000 сделок; Стало (доп. опт., финал) 32 мин на 100 000 сделок = 0.32 мин / 1 000 сделок (12 потоков). 0.32 минут/1000 объектов < цели 1.00 минут/1000 объектов. Промежуточный результат (осн.): 15 мин на 30 000 = 0.50 минут/1000 объектов. Ускорение от исходного: -73.3%.. Было; 36 мин на 30 000 сделок (1.20 минут/1000 объектов). Стало (осн.); 15 мин на 30 000 сделок, 12 потоков (0.50 минут/1000 объектов). Стало (доп. опт., финал); 32 мин на 100 000 сделок, 12 потоков (0.32 минут/1000 объектов). Целевое; 30 мин на 30 000 = 1.00 минут/1000 объектов.

Исполнение сделок Т-1 (проведение); Достигнута. Было 3 ч 36 мин на 30 000 сделок = 7.20 мин / 1 000 сделок; Стало (доп. опт., финал) 1 ч 47 мин на 100 000 сделок = 1.07 мин / 1 000 сделок (12 потоков). 1.07 минут/1000 объектов < цели 1.20 минут/1000 объектов. Промежуточный результат (осн.): 45 мин на 30 000 = 1.50 минут/1000 объектов. Ускорение от исходного: -85.1%.. Релиз 1.5.27.11 — вторая половина апреля 2026. Было; 3 ч 36 мин на 30 000 сделок (7.20 минут/1000 объектов). Стало (осн.); 45 мин на 30 000 сделок, 12 потоков (1.50 минут/1000 объектов). Стало (доп. опт., финал); 1 ч 47 мин на 100 000 сделок, 12 потоков (1.07 минут/1000 объектов). Целевое; 2 ч на 100 000 = 1.20 минут/1000 объектов.

Обмен ДУ-Финансы 3.0 многопоточно в ФИН; Достигнута. Было 4 ч 16 мин на 15 000 сделок = 17.1 мин / 1 000 сделок; Стало 1 ч 50 мин на 30 000 сделок = 3.67 мин / 1 000 сделок. 3.67 минут/1000 объектов < цели 8.00 минут/1000 объектов. Нормализация: было 17.1 минут/1000 объектов, стало 3.67 минут/1000 объектов. Ускорение в 4.7 раза.. Было; 4 ч 16 мин на 15 000 сделок (1+6 потоков). Стало; 1 ч 50 мин на 30 000 сделок (1+6 потоков). Целевое; 2 ч на 15 000 = 8.00 минут/1000 объектов.

Вечерние регламентные операции; Достигнута. Было 13 ч 52 мин на 15 000 договоров = 55.5 мин / 1 000 договоров (1 поток); Стало (лучший замер) 2 ч 38 мин на 30 000 договоров = 5.3 мин / 1 000 договоров (12 потоков). 5.3 минут/1000 объектов < цели 6.0 минут/1000 объектов. Все три замера доп. оптимизации ниже 13 минут/1000 объектов. Ускорение от исходного: в 10.5 раза.. Релиз 1.5.27.11 — вторая половина апреля 2026. Было; 13 ч 52 мин на 15 000 дог., 1 поток (55.5 минут/1000 объектов). После опт. 1; 1 ч 50 мин на 3 000 дог. (36.7 минут/1000 объектов). Доп. опт. 5 потоков; 2 ч 48 мин на 13 578 дог. (12.4 минут/1000 объектов). Доп. опт. 7 потоков; 2 ч 23 мин на 15 000 дог. (9.5 минут/1000 объектов). Доп. опт. 12 потоков; 2 ч 38 мин на 30 000 дог. (5.3 минут/1000 объектов) — лучший. Целевое; 2 ч 30 мин на 25 000 дог. = 6.0 минут/1000 объектов.

▷ База ФИН (ДУ 2.0)

Исполнение, в т.ч. обработка после загрузки; Достигнута. Было 13 ч 33 мин на 15 000 сделок = 54.2 мин / 1 000 сделок; Стало 2 ч 20 мин на 30 000 сделок = 4.67 мин / 1 000 сделок (12 потоков). 4.67 минут/1000 объектов < цели 8.00 минут/1000 объектов. В т.ч.: открытие 30 мин + исполнение 1 ч 50 мин. Ускорение: в 11.6 раза.. Было; 13 ч 33 мин на 15 000 сделок (54.2 минут/1000 объектов). Стало; 2 ч 20 мин на 30 000 сделок, 12 потоков (4.67 минут/1000 объектов). Состав; Открытие 30 мин + Исполнение 1 ч 50 мин. Потоки; Обмен 7 (1 сд. + 6 БП); проведение 12; БП 2. Целевое; 2 ч на 15 000 = 8.00 минут/1000 объектов.

Оптимизация выполнения регламентных операций под РДУ; Не достигнута. Было нет данных; Текущее (без опт.) 1.5 ч на 10 500 договоров = 8.57 мин / 1 000 договоров. 8.57 минут/1000 объектов > цели 3.00 минут/1000 объектов. Оптимизация ещё не выполнена. Разрыв: в 2.9 раза до цели.. Текущее; 1.5 ч на 10 500 договоров за 1 день (8.57 минут/1000 объектов). Целевое; 1.5 ч на 30 000 договоров за 1 день (3.00 минут/1000 объектов). Разрыв; в 2.9 раза по нормализованному показателю.

▷ База ПИФ

Исполнение сделок (один ПИФ, одна ЦБ — нет возможности распараллелить); Не достигнута. Было 62 ч на 30 000 документов = 124.0 мин / 1 000 документов; Стало (после опт.) 30 ч на 30 000 документов = 60.0 мин / 1 000 документов. 60.0 минут/1000 объектов > цели 24.0 минут/1000 объектов. Прогресс есть (снижение с 124 до 60), но до цели разрыв в 2.5 раза. Исследуется дополнительная оптимизация и параллельный запуск этапов.. Было; 62 ч на 30 000 документов (124.0 минут/1000 объектов). Стало; 30 ч на 30 000 документов (60.0 минут/1000 объектов). Целевое; 12 ч на 30 000 документов (24.0 минут/1000 объектов). Разрыв до цели; в 2.5 раза по нормализованному показателю. Предложение; Параллельный запуск цепочки T+n и массового перепроведения с 19:30 — ориентир 12–16 ч.

Сводная таблица всех задач

| База | Задача | БЫЛО (минут/1000 объектов) | СТАЛО (минут/1000 объектов) | Цель (минут/1000 объектов) | Ускорение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУ | Загрузка сделок | 22.2 | 0.25 | — | в 88.8 раза | Цель не задана |
| ДУ | Исполнение Т (открытие, запись) | 1.20 | 0.32 | 1.00 | -73.3% | Достигнута |
| ДУ | Исполнение Т-1 (проведение) | 7.20 | 1.07 | 1.20 | -85.1% | Достигнута |
| ДУ | Обмен ДУ-Финансы 3.0 в ФИН | 17.1 | 3.67 | 8.00 | -78.5% | Достигнута |
| ДУ | Вечерние регламентные операции | 55.5 | 5.3 | 6.0 | -90.5% | Достигнута |
| ФИН | Исполнение + обработка после загрузки | 54.2 | 4.67 | 8.00 | -91.4% | Достигнута |
| ФИН | Регламентные операции под РДУ | — | 8.57 | 3.00 | разрыв x2.9 | Не достигнута |
| ПИФ | Исполнение сделок (один ПИФ, одна ЦБ) | 124.0 | 60.0 | 24.0 | -51.6% (от цели x2.5) | Не достигнута |
| ДУ | Формирование платежных поручений | 4.60 | — | 3.00 | — | В планах |
| ФИН | Расчет НДФЛ | 153.0 | — | 60.0 | — | В планах |

📝 План дальнейших действий Исследования · Задачи в работе · Задачи в очереди

Исследования и дальнейшие оптимизации

ДУ (ДУ 1.5) — Вечерние регламентные операции

| В работе | IMAPPS-35039 В процессе — изучить в 1 поток топ самых медленных блоков кода на расчёте вечернего регламента на 15 000 договорах. Цель: выявить узкие места для следующего витка оптимизации. |
| --- | --- |

| Планируется | Оптимизация расчёта СЧА через пост-обработку: двухпроходный расчёт — сначала все операции кроме СЧА, затем сводный запрос по итогам СЧА для всех договоров, потом цикл без обращения к регистрам (данные из предварительно рассчитанной таблицы). |
| --- | --- |

| Планируется | Параллельность пачками: заменить последовательный запуск каждого договора на разбивку по пачкам с параллельным запуском. Гипотеза: устранение простоя на ожидание самого медленного задания в группе даст дополнительное ускорение. |
| --- | --- |

ДУ (ДУ 1.5) — Обмен ДУ-Финансы 3.0

| Идея | Улучшение параллельности обмена: сейчас БП разбиваются на 6 потоков, а все Сделки идут в 1 поток — обмен Сделок самый долгий этап. Изучить возможность разбивать поток Сделок (Перерегистраций) на несколько параллельных потоков обмена. |
| --- | --- |

ФИН (ДУ 2.0) — Исполнение, обработка после загрузки

| Планируется | Оптимизация запросов по проведению Перерегистрации (сделки): изучить слабые места проведения, использовать опыт аналогичных доработок в ДУ (ДУ 1.5), например оптимизация по полю Партия.Дата. |
| --- | --- |

ФИН (ДУ 2.0) — Регламентные операции под РДУ

| В работе | Разделение регламентов РДУ и прочих IMAPPS-36274 В процессе — возможность настройки запуска регламентных операций по фильтру без РДУ, чтобы не замедлять основной расчёт. SubTask IMAPPS-36274 — в процессе разработки |
| --- | --- |

| В работе | Статистика исполнения регламентов, отличия РДУ от прочих: IMAPPS-36275 автоматическое предварительное исключение расчётов по операциям, где РДУ не требуется — ускорение по времени в целом. SubTask IMAPPS-36275 |
| --- | --- |

| Планируется | Замеры времени расчётов РДУ в 1 поток — выявить топ самых медленных операций. Предварительные данные по 10 620 договорам: %% по банковским счетам по графику выплат — 00:44:50 Погашение НКД (БУ) — 00:40:05 Определение сделок с отклонением цен (БУ) — 00:26:13 Погашение облигаций до переоценки (БУ) — 00:21:42 Частичное погашение облигаций (БУ) — 00:18:07 Погашение %% по займам (БУ) — 00:10:16 Операция по дефолтным облигациям (БУ) — 00:05:52 |
| --- | --- |

ПИФ — Исполнение сделок (один ПИФ, одна ЦБ)

| Планируется | Параллельный запуск двух тяжёлых этапов: запускать одновременно в 19:30 цепочку T+n и массовое перепроведение документов. Длительность ночи определяется не суммой, а более долгим из двух процессов — ориентир 12–16 ч вместо 30. На шаге проведения документа «Сделка» в БП: оставить заполнение/сохранение, но не проводить в момент маршрута. SubTask: доработка по результатам исследования (подзадача ещё не создана) |
| --- | --- |

| Идея | Глобальное переписывание архитектуры учёта и/или алгоритмов исполнения сделок — долгосрочная перспектива при недостаточности точечных оптимизаций. |
| --- | --- |

Задачи в очереди — замеры ещё не выполнялись

| В планах | ДУ — Формирование платёжных поручений. Было: 1 ч 9 мин на 15 000 документов (4.60 минут/1000 объектов). Целевое: 1 ч на 20 000 документов (3.00 минут/1000 объектов). Разрыв: 4.60 vs 3.00 минут/1000 объектов — в 1.53 раза. Замеры после оптимизации не выполнялись. |
| --- | --- |

| В планах | ФИН — Расчёт НДФЛ. Было: 2 ч 33 мин на 1 000 операций (153.0 минут/1000 объектов). Целевое: 1 ч на 1 000 операций (60.0 минут/1000 объектов). Разрыв: 153.0 vs 60.0 минут/1000 объектов — в 2.55 раза. Замеры после оптимизации не выполнялись. |
| --- | --- |

ДУ + ФИН — Сквозной нагрузочный тест (мега-задача)

| Планируется | Сквозной тест: 100 000 сделок + 30 000 договоров. Полный контур: загрузка сделок в ДУ → исполнение в ДУ → обмен в ФИН → исполнение в ФИН → расчёт регламентов ДУ → расчёт регламентов ФИН. Запускается после завершения основных доработок. |
| --- | --- |

Выводы

ДУ — 5 задач, все цели достигнуты или без целевого показателя: загрузка сделок ускорена в 88.8 раза (22.2 → 0.25 минут/1000 объектов); исполнение Т: 1.20 → 0.32 минут/1000 объектов (-73.3%); исполнение Т-1: 7.20 → 1.07 минут/1000 объектов (-85.1%); обмен ДУ-ФИН: 17.1 → 3.67 минут/1000 объектов (-78.5%); вечерние регламенты: 55.5 → 5.3 минут/1000 объектов (-90.5%). Исполнение Т и Т-1 выходят в релизе 1.5.27.11 — вторая половина апреля 2026. ФИН — Исполнение: цель достигнута. 54.2 → 4.67 минут/1000 объектов (ускорение в 11.6 раза). Открыто исследование по оптимизации запросов проведения Перерегистраций. ФИН — Регламенты РДУ: оптимизация не выполнена. Текущее 8.57 минут/1000 объектов против цели 3.00 минут/1000 объектов — разрыв в 2.9 раза. В активной работе: IMAPPS-36274 (фильтр запуска без РДУ) и IMAPPS-36275 (анализ статистики). Предварительный топ медленных операций собран. ПИФ: прогресс есть — 124.0 → 60.0 минут/1000 объектов (-51.6%), но цель 24.0 минут/1000 объектов не достигнута, разрыв в 2.5 раза. Прорабатывается параллельный запуск цепочки T+n и перепроведения с ориентиром 12–16 ч. В планах (оптимизация не начата): Платежные поручения ДУ (цель 3.00, сейчас 4.60 минут/1000 объектов) и НДФЛ ФИН (цель 60.0, сейчас 153.0 минут/1000 объектов). Открытые исследования: 7 направлений — 2 в активной работе (IMAPPS-36274, IMAPPS-36275), 5 запланированы. Наибольший потенциал: параллельность обмена ДУ-ФИН, оптимизация СЧА и пачечная параллельность регламентов ДУ. Сквозной тест ДУ + ФИН (100 000 сделок, 30 000 договоров) — запланирован после завершения основных доработок.