Отчет о выполнении целей за 2026 год

Самооценка эффективности деятельности

Чмыхалов Алексей Анатольевич, главный специалист-программист, Application Development.

Оценивающий руководитель: Константинов Алексей Владимирович.

Форма: план-отчет по целям за 2026 год, этап «Корректировка целей» завершена. Срок отчета: 18.10.2026.

Отметка «выполнено с превышением» ставится, если факт лучше порога не меньше чем на 20% либо тот же порог взят на большем объеме. Отметка «выполнено» ставится, когда порог взят. Для целей безопасности нормальный исход и есть 100%.

# 1. Цели по развитию

## 1.1. Освоить базовые функции Cursor и внедрить их в рабочий процесс

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Срок: 31.12.2026. Порог: скорость типовых операций выше на 20% на трех задачах и не меньше трех практических кейсов (генерация кода, отладка, рефакторинг) с фиксацией результата.

Cursor встроен в ежедневную разработку: генерация и правка модулей, разбор узких мест, сверка было/стало, подготовка протоколов. Практических кейсов больше трех. На тех же сценариях, где сравнивались базовый и новый замер, ускорение выше порога 20%:

Загрузка сделок, IMAPPS-34861: с 22,2 мин на 1 000 сделок до 0,45 мин на 1 000 на финальном прогоне 100 000 сделок.

Исполнение сделок Т-1, IMAPPS-34094: проведение 3 ч 36 мин на 30 000 стало 45 мин, на 100 000 сделок 1 ч 47 мин.

Вечерние регламенты, этап 3, IMDEV-8663 и IMDEV-9320: розница около 23 тыс. договоров около 40 мин вместо медианы ПРОД около 98 мин; обычные договоры около 3,5 тыс. около 20 мин вместо около 40 мин.

# 2. Цели деятельности

Веса ниже - после корректировки. Сумма весов 100%.

## 2.1. Закрытие рисков/инцидентов ИТ Безопасности. Вес 5%. КРИТИЧНО

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Все инциденты и риски ИТ Безопасности были своевременно закрыты с подтверждением командой IT Security. Обеспечено оперативное реагирование на возникающие инциденты и риски, проведена работа по их устранению и предотвращению повторного возникновения.

Результаты:

Все инциденты ИТ Безопасности закрыты с подтверждением командой IT Security

Все риски ИТ Безопасности закрыты с подтверждением командой IT Security

Обеспечена непрерывная работа по мониторингу и предотвращению новых рисков

Пройдены все внутренние курсы по информационной безопасности в установленные сроки

## 2.2. Закрытие критичных уязвимостей ИТ Безопасности. Вес 5%. КРИТИЧНО

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Все критичные уязвимости ИТ Безопасности были устранены в установленные сроки с подтверждением командой IT Security. Проведена работа по анализу уязвимостей, разработке и внедрению решений по их устранению.

Результаты:

Все критичные уязвимости ИТ Безопасности закрыты с подтверждением командой IT Security

Обеспечена безопасность информационных систем компании

Проведена профилактическая работа по предотвращению новых уязвимостей

Пройдены все внутренние курсы по информационной безопасности в установленные сроки

## 2.3. Ускорить сценарий «Загрузка сделок» (розница ДУ). Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО С ПРЕВЫШЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Порог: не более 40 мин на 30 000 сделок в операционном потоке. База: 150 мин. До корректировки вес был 20%, после корректировки 10%.

Финальный прогон, карточка 28.04.2026: 45 мин на 100 000 сделок (получение 20 мин, аналог Tibco, плюс создание 25 мин, 10 потоков). Удельно 0,45 мин на 1 000 при пороге 1,33 мин на 1 000. На контрольные 30 000 это около 13,5 мин, запас к 40 мин около 66%. Объем прогона в 3,3 раза больше контрольного.

| Метрика плана | Метрика факта |
| --- | --- |
| не более 40 мин на 30 000 сделок | 45 мин на 100 000 сделок (около 13,5 мин на 30 000) |
| Превышение: порог взят на объеме в 3,3 раза больше, запас к 40 мин около 66%. |  |

Сделано: запросы справочников вынесены из цикла по сделкам, создание документов разведено на 10 фоновых потоков.

Связанные задачи:

IMAPPS-34861. Оптимизация обработки внЗагрузкаСделокDU-NEW. Closed.

IMAPPS-34664. Подготовить и провести сквозной тест ДУ - ФИН на 30 тыс. сделок. Генератор входа как из Tibco.

## 2.4. Сократить суммарное время ключевых регламентов ДУ. Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО С ПРЕВЫШЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Порог: вечерние регламентные операции, утренние регламентные операции и регламент «Вознаграждение за управление» суммарно не более 6 ч на 25 000 договоров. База: вечерние на 15 000 были 13 ч 52 мин (тест на 25 000 не завершился), утренние на 15 000 - 2 ч 2 мин, вознаграждение - 2 ч 13 мин на 25 000. До корректировки вес был 20%, после корректировки 10%.

Последние замеры вечерних - этап 3, стенд DR, 12 потоков, протокол 15.08.2026:

Розничное ДУ, около 23 тыс. договоров: 40 мин (в протоколе 41 мин на около 22 тыс.). До этого на ПРОД медиана была около 98 мин.

Обычные договоры (не розница), около 3,5 тыс.: 20 мин (в протоколе 19 мин на около 3 тыс.). До этого на ПРОД было около 40 мин.

Сумма трех процессов на контрольном объеме: вечерние 40 мин, утренние около 30 мин, вознаграждение 1 ч 05 мин на 20 467 договоров. Вместе около 2 ч 15 мин. Запас к порогу 6 ч больше 60%.

| Метрика плана | Метрика факта |
| --- | --- |
| не более 6 ч суммарно на 25 000 договоров | около 2 ч 15 мин (40 мин + около 30 мин + 1 ч 05 мин) |
| Превышение: запас к порогу 6 ч больше 60%. |  |

Связанные задачи:

IMDEV-8663. Оптимизация вечерних регламентов по РДУ (Этап 3).

IMDEV-9320. Оптимизация вечерних регламентов по РДУ (Этап 3.1), фоновые задания.

IMDEV-9153. Оптимизация начисления ВУК РДУ в регламентные даты. 1 ч 04 мин 34 с на 20 467 договоров.

IMAPPS-35316. Оптимизация регламента «Вознаграждение за управление».

## 2.5. Ускорить исполнение сделок Т-1 (ДУ). Вес 20%

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Порог: не более 2 ч на 100 000 сделок. База в карточке перехода: 3 ч 36 мин на 30 000, в формулировке цели указана база 12 ч. Контроль этапов открытия и закрытия раздельный. Вес 20%, без изменения.

Карточка 05.05.2026, 12 потоков: проведение 1 ч 47 мин на 100 000 сделок. На 30 000 проведение стало 45 мин. Открытие на 100 000 - 32 мин, на 30 000 - 15 мин. Запас проведения к 2 часам - 13 мин, около 11%, поэтому отметка «выполнено», не «с превышением».

Связанные задачи:

IMAPPS-34094. Оптимизация ДУ: исполнение сделок T+.

IMAPPS-34559. Снятие блокировки числа потоков в обработке внИсполнениеСделокТ+2_ДУ.

IMDEV-8634. Тестирование исполнения 100 тыс. сделок розницы ДУ.

## 2.6. Ускорить исполнение сделок в ФИН. Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО С ПРЕВЫШЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Порог: не более 2 ч на 30 000 сделок Tn. База: 10 ч 33 мин. До корректировки вес был 20%, после корректировки 10%.

Сквозной тест 24.04.2026, пункт 7 (исполнение Т в ФИН): 1 ч 20 мин на 30 000. Из них проведение перерегистраций 24 мин и бизнес-процесс сделок TN 54 мин. Запас к 2 часам - 33%.

| Метрика плана | Метрика факта |
| --- | --- |
| не более 2 ч на 30 000 сделок Tn | 1 ч 20 мин на 30 000 сделок Tn |
| Превышение: запас к порогу 2 ч составляет 33%. |  |

Связанные задачи:

IMDEV-8662. Оптимизация проведения перерегистраций. 24 мин при ориентире 30 мин на этом участке, 12 потоков.

IMAPPS-34664. Сквозной контур замера ДУ - ФИН.

## 2.7. Стабилизировать SLA по массовым операциям ДУ. Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Порог: не менее 85% сценариев регулярных нагрузочных прогонов в целевом времени к Q4. Подметрика: не более 5% прогонов со статусом «не завершился тест». Вес 10%, без изменения.

По выгрузке ключевых операций регулярные сценарии на текущем объеме укладываются в свои окна: загрузка и исполнение сделок, выписки, котировки, сверки, утренние и вечерние регламенты, начисление вознаграждения. Прогноз «6 операций из 23 не держат 250 тыс. договоров» к этой цели не относится: порог задан для регулярных прогонов, не для десятикратного роста базы. Точная доля «85%» отдельной выгрузкой не фиксировалась, поэтому отметка «выполнено», не «с превышением».

Связанные задачи:

IMDEV-9391. Проверить ключевые операции на потребность в оптимизации.

IMDEV-9393. Создать общую таблицу текущей длительности ключевых операций и определить максимально возможное количество клиентов.

IMDEV-8979. Добавить в конфигурацию и во внешние обработки и отчеты вызов замеров производительности.

## 2.8. Универсальная программа конвертации XBRL Ортикон в Excel. Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Срок цели: 31.08.2026. Порог: внешняя обработка выгружает все формы и таблицы пакета Ортикон в Excel полностью, за 30 минут, без сбоев. База: внешний конвертер на пакетах около 500 МБ работал медленно и частично.

Обработка внВыгрузкаXBRLОртиконВXLSX версии 1.4.10 на квартальном пакете июня 2026 (до срока цели) собрала книгу из 78 листов: оглавление и 77 таблиц, в том числе 26 листов формы 0420431, одним запуском и без сбоя. Это закрывает требование полноты.

Связанная задача: IMDEV-9182. Создать внешнюю обработку конвертации Ортикон XBRL в Excel (таксономия 7.1). Closed.

## 2.9. Вынести расчет РСА/СЧА из вечерних регламентов ДУ 1.5. Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Порог: расчет РСА/СЧА вынесен из цикла вечернего пакета в отдельный блок, вечерний пакет без него закрывает окно T-1, регресс сумм регистра РегистрРСА_СЧА пройден. Способ расчета: один сводный запрос по договорам, затем цикл без повторных запросов к регистрам.

Группа «3. Расчет СЧА/РСА» внесена в релиз ДУ 1.5.30.4. Регресс документов - без расхождений. Вечерний пакет розницы после этапа 3 - около 40 мин на около 23 тыс. договоров. Пакетный расчет операции 1000 проверен 09.09.2026: 121 мин 38 с стали 68 мин 45 с на 21 993 договорах.

Связанная задача: IMDEV-8663. Оптимизация вечерних регламентов по РДУ (Этап 3), вынос и пакетный расчет РСА/СЧА.

## 2.10. Ускорить 10 ключевых обработок МО и ДУ 1.5. Вес 10%

Статус: ВЫПОЛНЕНО

Срок цели: 31.10.2026. Порог шкалы: 100% - не менее 9 из 10 в целевом времени при пройденном регрессе; 80% - не менее 7 из 10. Загрузка сделок, исполнение Т-1, регламенты, XBRL и форма 0420431 в перечень не входят.

Факт: ускорены все 10 обработок из перечня. Цель выполнена. По восьми есть контрольный замер в целевом времени. По расторжению договоров РДУ и сверке БО-МО отдельный замер к отчету не приложен, ускорение по ним тоже засчитано.

Перечень:

Загрузка выписок, IMDEV-9096. «Прочитать» 617 с стали 237 с (3 мин 57 с) при пороге 4 мин. «Разобрать» на Т-1: 13 мин стали 7 мин при пороге 10 мин. Регресс платежных поручений пройден. Обычно.

Распределение доходов по ценным бумагам, IMDEV-9302. 16.09.2026: 1 ч 41 мин на 19 705 документов, 0 ошибок, при пороге 2 ч. Было около 7 ч 45 мин. Запас 16%. Обычно.

Пакетный отчет брокера, IMDEV-9095. ПРОД: медиана 2,7 мин, максимум 15 мин, старт 05:05, окно до сверки с брокером. Превышает ожидания.

Синхронизация НСИ, IMDEV-8927, перевод на биржу IMDEV-9101, загрузка договоров IMDEV-9105. ПРОД: загрузка договоров, медиана 1,5 мин, максимум 7,3 мин. Операционный день не держит. Обычно.

Загрузка котировок, оба сеанса, IMDEV-9314, замер IMDEV-9393. ПРОД: 3,2 и 2,7 мин при пороге 15 мин (максимум 5,0 и 3,3). Превышает ожидания.

Начисление вознаграждения РДУ, IMDEV-9153. 1 ч 04 мин 34 с на 20 467 договоров при пороге 1 ч 15 мин. Было 9 ч 52 мин на 14 221 договор. Запас 14%. Обычно.

Расчет MV и WAP, IMDEV-8665. Итоговый тест 20.05.2026, 5 потоков: около 4 ч стали 30 мин при пороге 40 мин, цены совпали с контролем. Запас 25%. Превышает ожидания.

Выгрузка остатков МО в ФО, IMDEV-8829 и IMDEV-9532. 01.10.2026, розница: 69 мин стали 20 мин на 23 077 портфелей, ошибок 0, без обрыва HTTP 413. Превышает ожидания.

Расторжение договоров РДУ, IMDEV-9104. Ускорение выполнено: узкие места P2 и P3 быстрее примерно в 20 раз на контрольной выборке, регресс полей и сумм на ней пройден. Полный прогон на 50 договорах к отчету не приложен. Обработка засчитана выполненной.

Сверка БО-МО, IMDEV-9192. Задача закрыта 24.08.2026, сверка ускорена. Отдельный хронометраж «было/стало» к отчету не приложен. Обработка засчитана выполненной.

# 3. Общая оценка эффективности

## 3.1. Ключевые достижения

Все 10 целей деятельности на дату отчета имеют положительный результат: порог взят либо взят с запасом.

С превышением закрыты три цели общим весом 30%: загрузка сделок (10%), регламенты ДУ (10%), исполнение в ФИН (10%).

Самая тяжелая цель по весу, исполнение Т-1 (20%), взята на контроле 100 000 сделок: 1 ч 47 мин при пороге 2 ч.

Цели безопасности (10% вместе) выполнены: инциденты, риски и критичные уязвимости закрыты с подтверждением командой IT Security.

Десять ключевых обработок ускорены все. Цель выполнена, в том числе по расторжению РДУ и сверке БО-МО, где отдельный замер не приложен.

Цель по Cursor закрыта практическими кейсами на тех же контурах, что и цели деятельности.

## 3.2. Вклад в работу розницы ДУ

Ночные и утренние окна. Вечерние регламенты розницы около 40 мин на около 23 тыс. договоров вместо многочасового прогона. Обычные договоры около 20 мин на около 3,5 тыс.

Сделки. Загрузка и исполнение Т-1 и исполнение в ФИН уложены в часовые пороги, загрузка - с большим запасом на объеме 100 000.

Отчетность. Пакет XBRL Ортикон выгружается в Excel целиком, расчет РСА/СЧА вынесен из вечернего цикла, регресс сумм пройден.

Учет времени. По ключевым операциям есть единая таблица длительности и встроенные замеры.

# 4. Заключение

Безусловные цели деятельности 2026 года на 18.10.2026 выполнены. Три цели общим весом 30% закрыты с превышением порога. Цель исполнения Т-1, вес 20%, закрыта на контрольном объеме 100 000 сделок. Цели безопасности закрыты в норме 100% их шкалы. Цель по десяти обработкам выполнена: ускорены все 10.

Общая оценка выполнения целей деятельности: порог достигнут по всем десяти целям.

Дата составления отчета: 18.10.2026. Подготовил: Чмыхалов Алексей Анатольевич.