IMDEV-9529

# Оптимизация операции "Отправка поручений"

Постановка задачи, замеры, прогноз и план исследования на тестовой копии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Задача | IMDEV-9529, Change Request, приоритет Medium |
| Система | Аванкор: Фронт-офис, контур "Розничное ДУ" |
| Эпик | Оптимизация производительности систем (Розничное ДУ) |
| Автор постановки | Хромов Сергей |
| Исполнитель | Чмыхалов Алексей |
| Плановые сроки | 14.10.2026 - 21.10.2026, оценка 1 неделя |
| Редакция документа | 2, 12.10.2026: собрано и проверено тестовое расширение (раздел 5) |

# 1. Постановка задачи

## 1.1. Формулировка заказчика

Оптимизировать выполнение операции "Отправка поручений". Блоттер, форма поручения (проверить и отправить). РаботаСПоручениямиКлиент.ОбработатьПорученияФормы. Проверка поручений оптимизируется в другой задаче, в этой необходимо проработать саму процедуру отправки поручений на бирже.

## 1.2. Границы задачи

Входит: путь поручения после pre-trade проверки лимитов, от передачи списка прошедших проверку поручений в отправку до HTTP-вызова шлюза торговой системы и записи результатов.

Не входит:

- проверка лимитов (Распорядители.ПроверкаИОтправка, ключевая операция "Проверка") - отдельная задача;

- обработка ответов биржи (ExecutionReport), которые поступают отдельным опросом шлюза.

## 1.3. Как работает отправка сейчас

Кнопка "Проверить и отправить" в блоттере или в форме поручения запускает цепочку:

- ФормаБлоттер.ПроверитьИОтправить -> КоПорученияКлиент.ПроверитьИОтправить -> РаботаСПоручениямиКлиент.ПроверитьИОтправить -> ОбработатьПорученияФормы;

- РаспорядителиКлиент.ПроверкаИОтправка_Вход: разделение пуловых поручений, вопрос-подтверждение;

- Распорядители.ПроверкаИОтправка на сервере: проверка лимитов (вне этой задачи);

- Распорядители.Отправка: отбор и блокировка поручений, проверки перед отправкой, группировка по адаптеру;

- фоновое задание Исполнители.Отправка_ОтправкаПоручений (одно на адаптер);

- Обработки.АдаптерFIX.ПорученияОтправить: сборка пакета FIX NewOrderSingle, запись статусов и один HTTP POST /send на WebSocket-прокси, который пересылает сообщения в FIX-сессию с брокером.

В базе используется один адаптер "(UID 1189634) QUIK FIX Банк ВТБ (ПАО)", вид FIX, отправитель FORDU_PROD, получатель FORDU_VTB24. Поэтому все поручения отправки обрабатываются в одном фоновом задании и уходят одним пакетом.

# 2. Текущие замеры (PROD, сентябрь 2026)

Источник: выгрузка оценки производительности PROD за 01.09.2026 - 02.10.2026, ключевая операция "Отправка" (файл ЗамерыОтправкиФО_розн_сентябрь2026.xlsx). Замер фиксируется в конце Распорядители.Отправка, вес замера равен числу поручений, переданных в отправку. В замер не входят проверка лимитов и клиентская часть (вопрос, форма результатов, обновление блоттера).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Замеров | 887 за 24 рабочих дня (около 37 в день), ошибок нет |
| Пользователь | один |
| Поручений отправлено | 38 502 |
| Суммарное время | 2 540 с (42 мин) |
| Медиана / 90% / 95% | 0,74 с / 1,19 с / 1,75 с |
| Модель времени | t = 0,6 с + 45-55 мс на каждое поручение |

| Поручений в отправке | Замеров | Медиана, с | Максимум, с | Сумма, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 203 | 0,59 | 1,06 | 121 |
| 2 | 237 | 0,69 | 1,21 | 166 |
| 3-5 | 244 | 0,77 | 1,24 | 191 |
| 6-10 | 103 | 0,92 | 1,38 | 96 |
| 11-20 | 42 | 1,21 | 1,63 | 51 |
| 21-50 | 31 | 1,78 | 3,69 | 60 |
| 51-100 | 6 | 3,70 | 4,38 | 22 |
| 101-1 000 | 8 | 20,5 | 42,2 | 184 |
| 1 001-4 494 | 13 | 99,6 | 251,7 | 1 648 |

Выводы по замерам:

- Обычная отправка от 1 до 5 поручений (77% случаев) занимает 0,6-0,8 с. Почти все это время - постоянные накладные расходы около 0,6 с.

- 21 массовая отправка (более 100 поручений) дает 72% всего времени и 89% поручений. Затраты на поручение стабильны: 43-74 мс, медиана 54 мс, рост линейный до 4 494 поручений (214,6 с).

- На версии 1.4.9.5 (с 21.09.2026) постоянная часть выросла на 0,08-0,14 с, затраты на поручение снизились с 49 до 37 мс. Массовых отправок на новой версии было две, вывод предварительный.

# 3. Прогноз времени отправки

Прогноз построен по линейной модели из раздела 2: 0,6 с + 54 мс на поручение, диапазон по фактическому разбросу массовых отправок 43-74 мс. Проверка лимитов не входит.

| Поручений | Оценка | Диапазон | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 с | 0,4-1,1 с | факт, медиана 203 замеров |
| 5 | 0,8 с | 0,6-1,2 с | факт |
| 100 | 6 с | 4-8 с | модель, факт 51-100: 3,7 с |
| 1 000 | 55 с | 43-75 с | факт 999 поручений: 42,2 с |
| 4 494 | 214,6 с | - | факт 07.09.2026, наибольший объем |
| 10 000 | около 9 мин | 7-12 мин | экстраполяция в 2,2 раза |
| 100 000 | около 1,5 ч | 1,2-2 ч | экстраполяция в 22 раза, см. риск ниже |

Риск нелинейности на больших объемах. Пакет FIX накапливается сложением строк в цикле: ПакетСообщений = ПакетСообщений + Сообщение (Обработки.АдаптерFIX, модуль объекта, ДополнитьПакет). Каждое сложение копирует уже собранную строку, суммарный объем копирования растет квадратично. На 4 494 поручениях это не видно в замерах, на 100 000 может стать определяющим. Проверяется прогоном на тестовой копии (раздел 5).

При любом объеме заявки уходят на биржу одним пакетом после подготовки всех поручений: при 4 494 поручениях первая заявка уходит через 3,5 минуты после старта, при 10 000 - примерно через 9 минут. Все это время транзакция адаптера держит исключительную блокировку счетчика исходящих номеров FIX, и другие отправки через тот же адаптер ждут.

# 4. Блоки, которые могут тормозить отправку

Перечень составлен по коду конфигурации. Это гипотезы: долю каждого блока в общем времени определяет прогон из раздела 5. Тип "постоянный" не зависит от числа поручений, тип "на поручение" повторяется для каждого поручения.

| № | Блок | Где | Тип | Что выполняется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запуск распорядителя | Распорядители.​ОбработатьЗапуск | постоянный | Обработка поручений, сменивших статус (регистр ПорученияДляОбменаС_CRM), сброс кэшей сеанса ОбновитьПовторноИспользуемыеЗначения: после него закэшированные значения вычисляются заново. |
| 2 | Данные поручений | РаботаСТорговойЧастьюВызовСервера.​ТаблицаДанныхПоручений | на поручение | Запрос реквизитов поручений и адаптера. Вызывается дважды: в распорядителе и повторно в фоновом задании. |
| 3 | Блокировка поручений | Распорядители.​ЗаблокироватьПоручения | на поручение | Запись признака блокировки в регистр СтатусыПоручений. |
| 4 | Проверки перед отправкой | Распорядители.​Отправка, цикл по поручениям | на поручение | СтатусыПоручений.​МожноОтправить; при включенном контроле целостности запись и чтение хеша в регистре ХешОбъектов; валидация реквизитов (в памяти). |
| 5 | Фоновое задание | Распорядители.​ИсполнитьРаспоряжение | постоянный | Запуск фонового задания даже при одном адаптере, ожидание завершения, передача результата через временное хранилище. Чтение параметров адаптера и безопасного хранилища в задании. |
| 6 | Сборка пакета FIX | АдаптерFIX: Макет_NewOrderSingle, ДополнитьПакет | на поручение | Формирование сообщения NewOrderSingle и накопление пакета сложением строк (риск квадратичного роста, раздел 3). |
| 7 | Статус "Отправлено" | Адаптеры.​ЗафиксироватьОтправленоОжидается -> СтатусыПоручений.​ЗаписатьСтатус | на поручение | По каждому поручению: чтение записи статуса, запись набора записей, снятие блокировки поручения. Выполняется внутри транзакции адаптера, под блокировкой счетчика номеров. |
| 8 | HTTP-вызов шлюза | АдаптерFIX.​ОтправитьФизически | постоянный и объем | POST /send на WebSocket-прокси с пакетом всех сообщений, URL-кодирование пакета. |
| 9 | Завершение | Распорядители.​ПодготовитьЗавершение и одноименная процедура в задании | на поручение | Повторная обработка поручений, сменивших статус и исполнение; включение обновления ключей доступа; запись СобытияПоручений и СобытияПорученийТорговые; снятие блокировок. Выполняется дважды: в задании и в распорядителе. |
| 10 | Клиентская часть | РаспорядителиКлиент.​Распоряжение_Завершение | постоянный | Оповещения, обновление динамического списка блоттера, открытие формы результатов обработки. В ключевую операцию не входит. |

# 5. Тестовое расширение-заглушка для поиска узких мест

## 5.1. Цель

Запустить на тестовой копии PROD (Т-1) настоящую отправку больших пакетов поручений через весь код конфигурации и пройти ее отладчиком с замером производительности. Ни одна заявка при этом не должна уйти в шлюз и на биржу. Результат прогона - распределение времени по блокам раздела 4 и проверка риска нелинейности на 10 000 поручений и более.

## 5.2. Принцип и состав

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Расширение | FO_SendFixStub, версия 1.0.0.1, назначение "Адаптация", префикс FO_SendFixStub_ |
| Собрано на | конфигурации Аванкор: Фронт-офис 1.4.9.5 (та же версия, что на PROD с 21.09.2026) |
| Установка | только тестовые базы; без безопасного режима (в безопасном режиме запись файлов недоступна) |
| Заимствованные объекты | ОбщийМодуль.​Адаптеры, Обработка.​АдаптерFIX (модуль менеджера). Новых объектов метаданных нет |

- Весь код отправки выполняется без изменений: распорядитель, фоновое задание, сборка пакета FIX, запись статусов, событий и счетчика номеров.

- Заменяется только сетевой уровень адаптера FIX. Команды отправки (/send, send?params=) вместо HTTP-запроса записывают тело запроса в JSON-файл во временный каталог сервера и возвращают успешный ответ. Остальные команды шлюза (connect, disconnect, get, getinfo, getstatus, confirm) в тестовой базе не выполняются и возвращают отказ.

- Адаптеры вида FIX считаются готовыми к работе, хотя соединения с прокси на Т-1 нет.

## 5.3. Точки перехвата и новые методы

| Объект | Метод | Вид | Поведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка.​АдаптерFIX, модуль менеджера | ОтправитьФизически (все сетевые вызовы адаптера FIX) | &Вместо | Команды отправки: запись JSON-файла, возврат "{}" без ошибки. Прочие команды: Доклад.​Отказ = Истина, описание "вызов прокси отключен заглушкой". Вне тестовых баз - ПродолжитьВызов. |
| ОбщийМодуль.​Адаптеры | АдаптерыПорученийГотовыеКРаботе | &Вместо + ПродолжитьВызов | К результату типового метода добавляются идентификаторы адаптеров вида FIX из регистра ИспользуемыеАдаптеры. |
| ОбщийМодуль.​Адаптеры | ЗаглушкаОтправкиFIXВключена (новый, экспортный) | - | Истина, если база есть в списке тестовых (параметр Ref строки соединения). |
| ОбщийМодуль.​Адаптеры | ЗаписатьВызовПроксиFIX (новый, экспортный) | - | Запись JSON-файла и события журнала регистрации IMDEV-9529.ЗаглушкаFIX. |
| ОбщийМодуль.​Адаптеры | РазрешенныеБазыЗаглушкиFIX, ПараметрыЗапросаПроксиFIX (новые, служебные) | - | Список тестовых баз; разбор тела запроса к прокси. |

Защита от запуска в PROD. Заглушка включается, только если строка соединения информационной базы содержит имя из списка тестовых баз: AVC_PP_Retail_FO (Т-1, розничное ДУ), AVC_PP_FO (тестовая копия, обычное ДУ), WIN_FO_server (разработческая база). В любой другой базе все перехваты вызывают типовой код через ПродолжитьВызов без изменений. Перед первой отправкой на Т-1 имя базы сверяется со строкой соединения.

## 5.4. Результат заглушки: файл и журнал

Каталог файлов: каталог временных файлов пользователя службы 1С на сервере (КаталогВременныхФайлов()) + IMDEV-9529_FIX, по одному файлу на вызов, имя ГГГГММДД_ччммсс_<UUID>.json. Файлы не удаляются: это результат прогона. Поля файла:

| Поле | Содержимое |
| --- | --- |
| command | команда прокси (/send) |
| utc_ms | момент вызова, мс UTC: сопоставляется со временем начала отправки |
| guid | идентификатор адаптера для прокси |
| orders | число сообщений NewOrderSingle (35=D) в пакете: должно совпасть с числом отправленных поручений |
| body_length | длина тела запроса, символов: объем, который ушел бы в шлюз |
| messages | раскодированный пакет FIX, разделитель полей SOH заменен на ¦ |

На каждый вызов в журнал регистрации пишется событие IMDEV-9529.ЗаглушкаFIX (уровень "Информация"): команда, число заявок 35=D, длина тела, время записи файла в мс и путь к файлу. Время записи файла - собственная стоимость заглушки, она вычитается из замера отправки.

## 5.5. Код расширения

Код приведен по исходникам собранного расширения. Стиль - по правилам кода расширений проекта: префикс только у методов-перехватчиков, у перехватчика экспортного метода сохраняется Экспорт, новые методы - в именованных областях, у каждого метода шапка с описанием контракта.

ОбщийМодуль.Адаптеры (заимствованный):

#Область СлужебныйПрограммныйИнтерфейс

// IMDEV-9529. Заглушка отправки FIX для тестовой копии

//

// Дополняет список готовых к работе адаптеров поручений идентификаторами всех адаптеров вида FIX из регистра

// ИспользуемыеАдаптеры. Нужен в тестовой базе, где соединения с прокси нет и регламентная синхронизация не

// отмечает адаптер готовым. Состояние адаптеров в регистре СостоянияАдаптеров не меняет.

// Вне тестовых баз (см. ЗаглушкаОтправкиFIXВключена) возвращает результат типового метода без изменений.

//

// Возвращаемое значение:

//  Массив - идентификаторы используемых адаптеров, готовых к работе (как у типового метода).

//

&Вместо("АдаптерыПорученийГотовыеКРаботе")

Функция FO_SendFixStub_АдаптерыПорученийГотовыеКРаботе() Экспорт

Результат = ПродолжитьВызов();

Если Не ЗаглушкаОтправкиFIXВключена() Тогда

Возврат Результат;

КонецЕсли;

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ

|    ИспользуемыеАдаптеры.Идентификатор КАК Идентификатор

|ИЗ

|    РегистрСведений.ИспользуемыеАдаптеры КАК ИспользуемыеАдаптеры

|ГДЕ

|    ИспользуемыеАдаптеры.Адаптер.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыАдаптеров.FIX)";

УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);

Для Каждого Идентификатор Из РезультатЗапроса.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Идентификатор") Цикл

Если Результат.Найти(Идентификатор) = Неопределено Тогда

Результат.Добавить(Идентификатор);

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Возврат Результат;

КонецФункции

#Область ЗаглушкаОтправкиFIX

// IMDEV-9529. Заглушка отправки FIX для тестовой копии

//

// Определяет, работает ли заглушка отправки FIX в текущей информационной базе. Заглушка работает только в

// базах из списка РазрешенныеБазыЗаглушкиFIX: имя базы ищется в строке соединения как параметр Ref.

// В остальных базах, в том числе в PROD, перехватчики расширения вызывают типовой код без изменений.

//

// Возвращаемое значение:

//  Булево - Истина, если текущая информационная база есть в списке тестовых баз.

//

Функция ЗаглушкаОтправкиFIXВключена() Экспорт

СтрокаСоединения = НРег(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы());

Для Каждого ИмяБазы Из РазрешенныеБазыЗаглушкиFIX() Цикл

Если СтрНайти(СтрокаСоединения, НРег("Ref=""" + ИмяБазы + """")) > 0 Тогда

Возврат Истина;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Возврат Ложь;

КонецФункции

// IMDEV-9529. Заглушка отправки FIX для тестовой копии

//

// Записывает вызов команды отправки прокси FIX в JSON-файл вместо HTTP-запроса. Каталог файлов -

// КаталогВременныхФайлов() рабочего процесса сервера + "IMDEV-9529_FIX", по одному файлу на вызов; файлы не

// удаляются, это результат прогона для анализа. Вызывается внутри транзакции адаптера FIX: при откате

// транзакции файл остается. В журнал регистрации пишется событие "IMDEV-9529.ЗаглушкаFIX" с числом заявок

// NewOrderSingle (35=D), длиной тела и временем записи файла.

//

// Поля файла: command - команда прокси; utc_ms - момент вызова, мс UTC; guid - идентификатор адаптера для

// прокси; orders - число заявок 35=D в пакете; body_length - длина тела запроса; messages - раскодированный

// пакет FIX, разделитель полей SOH заменен на "|".

//

// Параметры:

//  Команда - Строка - команда прокси: "/send" (пакет заявок) или "send?params=..." (одно сообщение).

//  ТелоСтрокой - Строка - тело HTTP-запроса: JSON {guid, message}, message - URL-кодированный пакет FIX.

//

Процедура ЗаписатьВызовПроксиFIX(Команда, ТелоСтрокой) Экспорт

НачалоЗаписи = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();

Каталог = КаталогВременныхФайлов() + "IMDEV-9529_FIX";

СоздатьКаталог(Каталог);

ИмяФайла = Каталог + ПолучитьРазделительПутиСервера()

+ Формат(ТекущаяДатаСеанса(), "ДФ=yyyyMMdd_HHmmss") + "_" + Строка(Новый УникальныйИдентификатор) + ".json";

ПараметрыЗапроса = ПараметрыЗапросаПроксиFIX(ТелоСтрокой);

Сообщения = РаскодироватьСтроку(ПараметрыЗапроса.message, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);

КоличествоЗаявок = СтрЧислоВхождений(Сообщения, Символ(1) + "35=D" + Символ(1));

Данные = Новый Структура;

Данные.Вставить("command",     Команда);

Данные.Вставить("utc_ms",      НачалоЗаписи);

Данные.Вставить("guid",        ПараметрыЗапроса.guid);

Данные.Вставить("orders",      КоличествоЗаявок);

Данные.Вставить("body_length", СтрДлина(ТелоСтрокой));

Данные.Вставить("messages",    СтрЗаменить(Сообщения, Символ(1), "|"));

ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;

ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ИмяФайла, "UTF-8");

ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, Данные);

ЗаписьJSON.Закрыть();

Комментарий = СтрШаблон(

НСтр("ru = 'Команда %1, заявок 35=D: %2, длина тела %3, запись файла %4 мс, файл %5'"),

Лев(Команда, 40), КоличествоЗаявок, СтрДлина(ТелоСтрокой),

ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах() - НачалоЗаписи, ИмяФайла);

ЗаписьЖурналаРегистрации("IMDEV-9529.ЗаглушкаFIX", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , , Комментарий);

КонецПроцедуры

#КонецОбласти

#КонецОбласти

#Область СлужебныеПроцедурыИФункции

#Область ЗаглушкаОтправкиFIXСлужебные

// IMDEV-9529. Заглушка отправки FIX для тестовой копии

//

// Список информационных баз, в которых работает заглушка отправки FIX. PROD в список не включается.

//

// Возвращаемое значение:

//  Массив из Строка - имена баз на сервере 1С (параметр Ref строки соединения).

//

Функция РазрешенныеБазыЗаглушкиFIX()

Результат = Новый Массив;

Результат.Добавить("AVC_PP_Retail_FO"); // тестовая копия PROD, розничное ДУ (Т-1)

Результат.Добавить("AVC_PP_FO");        // тестовая копия PROD, обычное ДУ

Результат.Добавить("WIN_FO_server");    // разработческая база ФО

Возврат Результат;

КонецФункции

// IMDEV-9529. Заглушка отправки FIX для тестовой копии

//

// Разбирает тело запроса к прокси FIX. Тело собирает АдаптерFIX (СтрокаИзСтруктуры): JSON с полями guid и

// message. Если тело пустое или не разбирается как JSON, возвращает пустые значения; ошибка разбора

// записывается в журнал регистрации, запись файла заглушкой продолжается.

//

// Параметры:

//  ТелоСтрокой - Строка - тело HTTP-запроса к прокси.

//

// Возвращаемое значение:

//  Структура - параметры запроса:

//   * guid    - Строка - идентификатор адаптера для прокси.

//   * message - Строка - URL-кодированный пакет FIX.

//

Функция ПараметрыЗапросаПроксиFIX(ТелоСтрокой)

Результат = Новый Структура("guid, message", "", "");

Если Не ЗначениеЗаполнено(ТелоСтрокой) Тогда

Возврат Результат;

КонецЕсли;

Попытка

ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;

ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(ТелоСтрокой);

ЗаполнитьЗначенияСвойств(Результат, ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON));

ЧтениеJSON.Закрыть();

Исключение

ЗаписьЖурналаРегистрации("IMDEV-9529.ЗаглушкаFIX", УровеньЖурналаРегистрации.Предупреждение, , ,

ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));

Результат.message = "";

КонецПопытки;

Возврат Результат;

КонецФункции

#КонецОбласти

#КонецОбласти

Обработка.АдаптерFIX, модуль менеджера (заимствованная):

#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда

#Область СлужебныеПроцедурыИФункции

// IMDEV-9529. Заглушка отправки FIX для тестовой копии

//

// Заменяет сетевой вызов прокси FIX в тестовой базе (см. Адаптеры.ЗаглушкаОтправкиFIXВключена):

// - команды отправки "/send" и "send?params=..." не уходят в прокси: тело запроса записывается в JSON-файл

//   (Адаптеры.ЗаписатьВызовПроксиFIX), возвращается успешный ответ "{}";

// - остальные команды прокси (connect, disconnect, get, getinfo, getstatus, confirm) не выполняются:

//   Доклад.Отказ = Истина с описанием "вызов прокси отключен заглушкой".

// В тестовой базе типовой метод НАМЕРЕННО не вызывается: ни один HTTP-запрос к прокси не выполняется.

// Вне тестовых баз вызывает типовой метод через ПродолжитьВызов без изменений.

//

// Параметры:

//  Команда - Строка - команда прокси с параметрами строки запроса.

//  ТелоСтрокой - Строка - тело HTTP-запроса; пустое для команд без тела.

//  Доклад - Структура, Неопределено - контейнер результата (Адаптеры.КонтейнерРезультата): Отказ, Описание,

//           ПревышеноВремяОжидания, ОшибкаАвторизации.

//  Таймаут - Число - таймаут HTTP-соединения, с (в заглушке не используется).

//

// Возвращаемое значение:

//  Строка, Неопределено - "{}" для команд отправки; Неопределено для остальных команд.

//

&Вместо("ОтправитьФизически")

Функция FO_SendFixStub_ОтправитьФизически(Команда, ТелоСтрокой = "", Доклад = Неопределено, Таймаут = 2)

Если Не Адаптеры.ЗаглушкаОтправкиFIXВключена() Тогда

Возврат ПродолжитьВызов(Команда, ТелоСтрокой, Доклад, Таймаут);

КонецЕсли;

Доклад = Адаптеры.КонтейнерРезультата(Доклад);

Если СтрНачинаетсяС(СтрЗаменить(Команда, "/", ""), "send") Тогда

Адаптеры.ЗаписатьВызовПроксиFIX(Команда, ТелоСтрокой);

Возврат "{}";

КонецЕсли;

Доклад.Отказ = Истина;

Доклад.Описание = СтрШаблон(НСтр("ru = 'IMDEV-9529: вызов прокси %1 отключен заглушкой'"), Лев(Команда, 40));

Возврат Неопределено;

КонецФункции

#КонецОбласти

#КонецЕсли

## 5.6. Проверка на разработческой базе (12.10.2026)

Расширение загружено в разработческую базу ФО; методы адаптера вызывались фоновыми заданиями на сервере, как при настоящей отправке. Для прогона созданы временные данные (адаптер вида FIX, запись регистра ИспользуемыеАдаптеры, настройки прокси на локальный тестовый HTTP-слушатель), после прогона удалены.

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| - | Синтаксический контроль модулей (сервер, внешнее соединение, толстый клиент), применимость расширения | ошибок нет, 0 проблем применимости |
| 1 | Заглушка включена в базе из списка | OK |
| 2 | Готовые адаптеры = типовой список + тестовый адаптер FIX | OK |
| 3а | Фоновое задание отправки пакета (/send): событие журнала, число заявок 2 | OK, 0 HTTP-запросов к прокси |
| 3б | Формат JSON-файла: command, guid, orders = 2, body_length, messages | OK |
| 4 | Фоновое задание разъединения (send?params + disconnect): send записан в файл, disconnect не выполнен | OK, 0 HTTP-запросов |
| 5 | Контроль: то же задание с отключенным расширением | 2 HTTP-запроса дошли до слушателя: сеть блокирует именно заглушка |

## 5.7. Условия на тестовой копии

- Расширение подключается без безопасного режима, защита от опасных действий - без предупреждений.

- Константа РежимТестирования выключена. Иначе Распорядители.Отправка выполняет отправку синхронно, без фонового задания, а модули адаптеров используют тестовые подстановки, и прогон не повторяет PROD.

- После подключения расширения сеанс пользователя переподключается: фоновые задания получают набор расширений сеанса, из которого запущены.

- Т-1 каждую ночь заменяется копией PROD: расширение устанавливается заново в день прогона.

- Без расширения отправка на Т-1 не выполняется: если настройки прокси скопированы с PROD, заявки уйдут в рабочий шлюз.

- Т-1 работает на более медленном сервере, чем PROD. Абсолютное время сравнивается только между прогонами на Т-1, с PROD сравниваются доли блоков.

## 5.8. Методика прогона

- Тестовые поручения: копирование выбранных поручений в блоттере (команда "Скопировать...") создает новые проведенные поручения, которые можно отправить. Наборы: 1, 100, 1 000, 4 500 и 10 000 поручений.

- Контрольный прогон на 1 поручении: в отладчике в начале Распорядители.Отправка убедиться, что Адаптеры.ЗаглушкаОтправкиFIXВключена() = Истина; после отправки - событие журнала IMDEV-9529.ЗаглушкаFIX с числом заявок 1.

- Прогон без отладчика: наборы 100, 1 000, 4 500, 10 000; время - по ключевой операции "Отправка", сравнение с моделью раздела 2, на 10 000 проверяется линейность (риск раздела 3).

- Прогон под отладчиком: автоматическое подключение фоновых заданий и замер производительности; набор 1 000 поручений. Отладчик подключается к фоновому заданию проверки (длительная операция) и к фоновому заданию адаптера.

- Из результата замера производительности выписать строки с наибольшим временем и разнести их по блокам раздела 4.

- Между прогонами поручения возвращаются в начальное состояние командой блоттера "Перевести в начальное состояние".

## 5.9. Результат и ограничения

Результат: таблица "блок -> доля времени" для 1 000 поручений, подтверждение или опровержение линейности на 10 000, перечень мест для оптимизации с оценкой выигрыша.

Ограничения:

- Время HTTP-вызова шлюза в прогоне не измеряется. Его оценка - по журналу прокси или журналу регистрации PROD.

- Замер производительности под отладчиком замедляет выполнение. Для выводов используются доли, а не абсолютные значения.

- На Т-1 поручения остаются в статусе "Отправлено, ожидается подтверждение": ответы биржи не поступают.

- Регламентная синхронизация адаптеров на Т-1 отмечает адаптер FIX как не подключенный: на отправку не влияет, готовность адаптера задает заглушка.