## Slide 1
Ускорение вечерних регламентных операций розничного ДУ
Вынос расчета СЧА и РСА в отдельный завершающий этап
Предложение на согласование
Кому: Кукушкин В.Ю., Юрашева Ю.Ю.
Система: база ДУ, группа операций "2. Вечерние операции"
Дата: 15 августа 2026
1 / 16

## Slide 2
Контекст
О чем идет речь
2 / 16
Что оптимизируем
Группу регламентных операций "2. Вечерние операции" по розничному доверительному управлению
Какой объем
Порядка 22 000 договоров в одном прогоне, и клиентская база продолжает расти
Что считается тяжело
Два показателя: СЧА — стоимость чистых активов и РСА — размер собственных активов
Важное уточнение по терминологии
Название "вечерние операции" — историческое. Фактически эта группа запускается днем и обрабатывает предыдущий рабочий день. Значит, длительный прогон нагружает базу в рабочие часы и отодвигает момент готовности данных за вчера.
Предложение по доработке. База ДУ

## Slide 3
Проблема
Сегодня показатели считаются отдельно по каждому договору
3 / 16
Договор 1
5 тяжелых запросов
+
Договор 2
5 тяжелых запросов
+
Договор 3
5 тяжелых запросов
...
Договор 22 000
5 тяжелых запросов
=
110 000
обращений к базе данных
Каждое обращение — не справочный запрос, а расчет остатков на конец дня: счета бухгалтерского учета плюс около 17 регистров управленческого учета.
Одна и та же по своей сути работа выполняется 22 000 раз. База многократно перечитывает одни и те же таблицы.
Расчет идет в общей очереди операций по договору, вперемешку с остальным закрытием.
22 000
договоров в прогоне, и число растет
Из чего состоят эти пять запросов на каждый договор
Параметры учетной политики договора, курсы валют, остатки по счетам бухгалтерского учета, остатки по регистрам управленческого учета и — при соответствующей настройке — справедливая стоимость незавершенных сделок.

## Slide 4
Почему сейчас
Время прогона растет пропорционально числу договоров
4 / 16
Рост клиентской базы
Каждый новый договор добавляет прогону свою порцию времени. Зависимость линейная, потолка у нее нет.
Нагрузка в рабочие часы
Прогон идет днем, одновременно с работой пользователей: тяжелые запросы конкурируют с ними за ресурсы сервера.
Позднее закрытие "вчера"
Чем дольше прогон, тем позже готовы показатели за предыдущий рабочий день и все, что от них зависит.
Вывод
Дело не только в том, что прогон долгий. Текущая схема расчета ограничивает дальнейший рост розничного ДУ: при сохранении подхода время будет увеличиваться вместе с числом договоров.

## Slide 5
Ключевая часть
Что мы предлагаем
Два решения, которые требуют вашего согласования. Первое меняет момент расчета, второе — способ расчета.
5 / 16

## Slide 6
Предложение 1 из 2
Выделить расчет показателей в отдельный завершающий этап
6 / 16
Что меняем
Сейчас этапов закрытия два: "1. Утренние операции" и "2. Вечерние операции". Добавляем третий — "3. Расчет СЧА/РСА" — и переносим в него расчет показателей вместе со связанными контрольными операциями. Этап стартует после того, как все вечерние операции по всем договорам завершены.
Зачем это нужно
Показатели считаются по остаткам, которые формируются в ходе самого закрытия: переоценки, начисления, резервы. Посчитать их сразу по всем договорам можно только тогда, когда все эти операции уже завершены. Без отдельного этапа пакетный расчет технически невозможен.
Что именно согласовываем
Появление третьего этапа
В списке групп регламентных операций добавится этап "3. Расчет СЧА/РСА".
Третий документ плана за день
По договору будет три документа "План регламентных операций ДУ" вместо двух: утро, вечер, расчет показателей.
Порядок запуска
Предлагаем автоматизировать: для оператора это остается одним действием.

## Slide 7
Предложение 2 из 2
Считать показатели пакетно, по группам однотипных договоров
7 / 16
Что меняем
Вместо отдельного расчета по каждому договору система считает сразу по группе договоров с одинаковыми настройками учетной политики, а затем раскладывает готовый результат по договорам.
Почему группами, а не все одним запросом
Состав данных зависит от параметров договора: ведется ли обособленный учет задолженности эмитента, как учитываются сделки РЕПО, к какому типу клиента относится портфель. Договоры с одинаковым набором параметров считать вместе можно, с разным — нельзя: результат исказится.
Что это дает
Розничные портфели настроены однотипно, поэтому вместо 22 000 отдельных расчетов система выполнит несколько групповых запросов. Логика расчета остается той же — меняется только объем данных за одно обращение.
110 000
обращений к базе по этому блоку сейчас
десятки
обращений к базе после доработки
Что согласовываем
Подход и критерий приемки: суммы должны совпасть с текущими полностью, до копейки.

## Slide 8
Схема
Как есть и как будет
8 / 16
Как есть: расчет внутри общей очереди по каждому договору
Договор 1
операции закрытия
>
Договор 1
расчет СЧА/РСА
>
Договор 2
операции закрытия
>
Договор 2
расчет СЧА/РСА
...
x 22 000
договоров
Как будет: два этапа, расчет один раз на всех
Этап 2. Вечерние операции
все операции закрытия по всем 22 000 договоров, как сейчас
>
Этап 3. Расчет СЧА/РСА
групповой расчет показателей сразу по всем договорам
>
Запись документов
те же документы по каждому договору, с той же датой
Порядок операций внутри этапа сохраняется, зависимости между расчетом показателей и контрольными операциями не нарушаются. Меняется только момент и способ получения данных.

## Slide 9
Границы изменений
Что при этом не меняется
9 / 16
Методика расчета
Формулы, состав счетов и регистров, правила исключения и вычитания — тот же алгоритм
Суммы показателей
Результат совпадает до копейки. Это критерий приемки работ
Документы
Те же документы по каждому договору, с той же датой и временем
Справка-расчет
Тот же состав и та же детализация по показателям
Отчетность в Банк России
Источник данных и его содержимое не меняются
Права и интерфейсы
Роли, права доступа и формы отчетов не затрагиваются
Это техническая оптимизация, а не изменение учета
Меняется когда и каким запросом система получает данные. Что она считает и что записывает — остается прежним.

## Slide 10
Эксплуатация
Что изменится в ежедневной работе
10 / 16
Что | Как будет
Список этапов закрытия | Появится третий этап — "3. Расчет СЧА/РСА"
Порядок запуска | Сначала вечерние операции, затем расчет показателей. Предлагаем автоматизировать, чтобы оператор по-прежнему выполнял одно действие
Документы плана операций | Три документа по договору за день вместо двух. Ограничение уникальности документов это штатно допускает
Контроль выполнения | Работает как раньше. Пока этап не выполнен, операции видны в мониторе как невыполненные
Повторный прогон по договору | При перезапуске вечерних операций показатели нужно пересчитать — предусмотрим это программно, не полагаясь на память оператора
Безопасный режим отказа
Если третий этап не запустить, система не выдаст неверные цифры: показатели просто не будут рассчитаны, и это сразу видно в мониторе как невыполненная операция.

## Slide 11
Эффект
Что получаем и как это проверим
11 / 16
Быстрее прогон
Число тяжелых обращений к базе по блоку СЧА/РСА сокращается на порядок — с десятков тысяч до десятков
Меньше нагрузки днем
Прогон меньше конкурирует с работой пользователей за ресурсы сервера в рабочие часы
Предсказуемость
Время расчета показателей начинает слабо зависеть от числа договоров, база может расти дальше
Замер до начала разработки
На первом этапе мы измерим фактическую долю расчета СЧА/РСА в общем времени прогона и покажем ожидаемый выигрыш в цифрах. Если доля окажется небольшой — сообщим об этом и предложим направить усилия на другой участок.
Критерий приемки
Полное совпадение сумм СЧА и РСА по всем договорам за контрольный день, до копейки, при сокращении времени этапа. Сверка "до и после" выполняется на копии продуктивной базы.

## Slide 12
Управление риском
Риски и как мы их закрываем
12 / 16
Риск | Как закрываем
Расхождение сумм после доработки | Внедряем в два шага: сначала переносим расчет в конец без изменения алгоритма и убеждаемся в полном совпадении, только потом включаем пакетный расчет
Третий этап не запущен | Автоматический последовательный запуск и отражение невыполненной операции в мониторе. Расчет можно доформировать отдельно, не повторяя все закрытие
Повторный прогон без пересчета показателей | Программная связка: при перезапуске вечерних операций по договору показатели помечаются к пересчету
Выигрыш меньше ожидаемого | Замер выполняется до разработки, решение "делаем или не делаем" принимается по факту
Потребуется откат | Откат — это возврат операций в вечерний этап, то есть изменение настройки, а не переустановка доработки

## Slide 13
План
Четыре этапа с контролем результата на каждом
13 / 16
1
Замер и анализ
Измеряем фактическую долю расчета СЧА/РСА в общем времени прогона, анализируем настройки договоров. Итог — цифра ожидаемого выигрыша и решение о продолжении
2
Перенос в отдельный этап
Создаем третий этап и переносим в него операции, алгоритм расчета не трогаем. Итог — суммы совпадают с текущими полностью
3
Включение пакетного расчета
Включаем групповой расчет по однотипным договорам. Итог — сокращение времени этапа при тех же суммах
4
Регресс и сверка
Прогон и сверка на копии продуктива, итоговый замер. Итог — протоколы сверки и замеров, готовность к переносу на продуктив
Оценку трудозатрат представим после согласования подхода: объем работ по третьему этапу зависит от результатов анализа настроек договоров на первом этапе.

## Slide 14
Решение за вами
Что требуется от бизнес-заказчика
14 / 16
1
Согласовать появление третьего этапа закрытия
И, как следствие, третьего документа плана регламентных операций по договору за день
2
Подтвердить требование к запуску
Автоматический последовательный запуск двух этапов одним действием оператора — либо два отдельных запуска по регламенту эксплуатации
3
Согласовать окно на копии продуктивной базы
Для замеров и сверки результатов "до и после"
4
Подтвердить критерий приемки
Полное совпадение сумм СЧА и РСА по всем договорам за контрольный день при сокращении времени этапа

## Slide 15
Техническое приложение 1 из 2
Суть решения для отдела разработки
15 / 16
Часть A. Отдельная группа операций (второй проход)
Создается группа 3. "Расчет СЧА/РСА", в нее переносятся пять видов операций: расчет СЧА, расчет РСА, доходность портфеля, контроль уменьшения стоимости, контроль уровня рисков.
Ключевой факт: привязка вида операции к группе хранится в иерархии справочника ВидыОперацийЗакрытияПериода, а не в разрезе договоров. Перенос — это смена реквизита Родитель у пяти предопределенных элементов. Миграция настроек по 22 000 договоров не требуется, индивидуальная периодичность сохраняется.
Часть D1. Группировка по сигнатуре параметров
Тело запроса не переписывается. Отбор ДоговорДУ = &ДоговорДУ заменяется на ДоговорДУ В (&ДоговорыГруппы), договор добавляется в выборку и группировку.
Группы формируются по 9 параметрам учетной политики, влияющим на состав счетов и регистров. Теоретический максимум: 12 групп по БУ, 32 по УУ. Для розничных портфелей ожидается 1-3 группы. Расчет выполняется пачками договоров — ограничение по памяти.
Готовые таблицы доезжают до операции штатным каналом: предподготовка данных перед циклом плюс седьмой параметр исполняемой процедуры. Многопоточность, обработка отказов и регистрация исполнения операций остаются без изменений.

## Slide 16
Техническое приложение 2 из 2
Результаты проверки технической возможности
16 / 16
Проверка по исходным текстам конфигурации | Результат
Несколько планов операций на договор в день | Допустимо штатно: уникальность контролируется в разрезе даты, договора и группы операций
Сдвиг даты документов расчета | Не происходит: дата привязана к окончанию рабочего дня, от момента расчета не зависит
Влияние операций 1000-1030 на входные данные расчета | Отсутствует: регистр бухгалтерии и регистры накопления УУ они не затрагивают, поэтому предподготовка второго прохода корректна
Зависимость контрольных операций от результата расчета | Есть, поэтому переносятся вместе. Порядок внутри группы сохраняется
Отображение новой группы в интерфейсе, блокировки, план-факт | Доработка не требуется, конфликтов нет
Вывод
Решение реализуемо без изменения архитектуры механизма регламентных операций. Правки локализованы в предподготовке данных и в расчетном методе менеджера документа. Выполняется расширением конфигурации.
Подробное описание — в документе proposal_scha_rsa_batch_calculation.html